BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MỸ PHẨM HAMONI COSMETIC VÀ CHATBOX AI TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

TEST PLAN DOCUMENT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Phạm Phú Khương, ThS. Lê Duy Linh

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Nguyễn Công Thành		-      28211154668

- Nhan Thị Ngọc Nữ		-      28201152414

- Nguyễn Quốc Tấn		-      28211152667

- Phan Hồ Phi Việt		-      28210203610

- Đinh Thị Phương		-      28201136699

Đà Nẵng,03/ 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | HAMONI COSMETIC CHATBOT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Hệ thống thương mại điện tử mỹ phẩm Hamoni cosmetic tích hợp Chatbox AI. |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Mentor | ThS. Phạm Phú Khương và ThS. Lê Duy Linh |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Nhan Thị Ngọc Nữ Email: nhanngocnu2004@gmail.com Tel:0395699610 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Nguyễn Công Thành |  | nct120404@gmail.com | 0942668631 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Quốc Tấn |  | tannguyen3924@gamil.com | 0823434270 |
|  | Nhan Thị Ngọc Nữ |  | nhanngocnu2004@gmail.com | 0395699610 |
|  | Đinh Thị Phương |  | pthi70483@gmail.com | 0326472384 |
|  | Phan Hồ Phi Việt |  | phanviet614@gmai.com | 0948965883 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Hệ thống thương mại điện tử mỹ phẩm Hamoni cosmetic tích hợp Chatbox AI. |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Nhan Thị Ngọc Nữ |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nhan Thị Ngọc Nữ | 31/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Nhan Thị Ngọc Nữ | 02/04/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | ThS.Lê Duy Linh | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | 02/04/2026 |
| Chủ sở hữu | Nhan Thị Ngọc Nữ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 02/04/2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Công Thành | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 02/04/2026 |
| Thành viên | Ngyễn Quốc Tấn | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 02/04/2026 |
|  | Nhan Thị Ngọc Nữ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 02/04/2026 |
|  | Đinh Thị Phương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 02/04/2026 |
|  | Phan Hồ Phi Việt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 02/04/2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	6

1.1.	Mục tiêu	6

1.2.	Phạm vi tài liệu	6

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	6

1.4.	Tài liệu tham khảo	6

1.5.	Các mức kiểm thử	6

2.	CHI TIẾT	7

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	7

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	7

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	7

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	8

2.5.	Các tài liệu	8

2.6.	Lịch trình kiểm thử	8

2.6.1.	Sprint 1	8

2.6.2.	Sprint 2	10

2.6.3.	Sprint 3	10

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	10

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	10

4.1.	Phần cứng và phần mềm	10

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	11

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	12

# GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Hệ thống thương mại điện tử mỹ phẩm Hamoni cosmetic tích hợp Chatbox AI.”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

# CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng ký.

- Đăng nhập.

- Đăng xuất.

- Cập nhật thông tin.

- Phân quyền người dùng.

- Quản lý khách hàng.

- Quản lý danh mục sản phẩm.

- Quản lý banner.

- Quản lý sản phẩm.

- Quản lý nhân viên.

- Trang chủ.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Xem chi tiết đơn hàng.

- Xem lịch sử đơn hàng.

- Thống kê báo cáo.

- Quản lý kho.

- Đánh giá sản phẩm.

- Quản lý khuyến mãi.

- Quản lý voucher.

- Quản lý đơn hàng.

- Quản lý đánh giá.

- Quản lý chatbot.

- Báo cáo sản phẩm & tồn kho

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Tìm kiếm.

- Xem chi tiết sản phẩm.

- Giỏ hàng.

- Thanh toán.

- Quên mật khẩu.

- Chatbot

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

- Mua hàng.

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

### Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 22/03/2026 | 02/04/2026 | 49 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 4 | Nữ |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 16 | Thành |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Phương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Phương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng xuất | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Phương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho cập nhật thông tin | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Việt |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho phân quyền người dùng | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Thành |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý khách hàng | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Tấn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý danh mục sản phẩm | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Việt |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý banner | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Việt |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý sản phẩm | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Việt |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý nhân viên | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Thành |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho trang chủ | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Thành |
| 1.3 | Testing | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 11 |  |
|  | Kiểm tra cho đăng ký | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho đăng nhập | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho đăng xuất | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho cập nhật thông tin | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho phân quyền người dùng | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho quản lý khách hàng | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho quản lý danh mục sản phẩm | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho quản lý banner | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho quản lý sản phẩm | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho quản lý nhân viên | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho trang chủ | 27/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | Nữ |
| 1.4 | Re-testing | 31/03/2026 | 02/04/2026 | 18 |  |
|  | Kiểm tra cho đăng ký | 31/03/2026 | 02/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho đăng nhập | 31/03/2026 | 02/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho đăng xuất | 31/03/2026 | 02/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho cập nhật thông tin | 31/03/2026 | 02/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho phân quyền người dùng | 31/03/2026 | 02/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho quản lý khách hàng | 31/03/2026 | 02/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho quản lý danh mục sản phẩm | 31/03/2026 | 02/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho quản lý banner | 31/03/2026 | 02/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho quản lý sản phẩm | 31/03/2026 | 02/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho quản lý nhân viên | 31/03/2026 | 02/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho trang chủ | 31/03/2026 | 02/04/2026 | 1 | Nữ |

### Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 02/04/2026 | 22/04/2026 | 40 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test paln Sprint 2 | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 4 | Phương |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 03/04/2026 | 05/04/2026 | 10 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem chi tiết đơn hàng | 03/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Tấn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem lịch sử đơn hàng. | 03/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Tấn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thống kê báo cáo | 03/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Phương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý kho | 03/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Tấn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý đánh giá sản phẩm | 03/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Phương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý khuyến mãi. | 03/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Thành |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý voucher | 03/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Thành |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý đơn hàng | 03/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Tấn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý đánh giá | 03/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Phương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý chatbot | 03/04/2026 | 05/04/2026 | 1 | Thành |
| 1.3 | Testing | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 10 |  |
|  | Kiểm tra cho xem chi tiết đơn hàng | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho xem lịch sử đơn hàng. | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho thống kê báo cáo | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho quản lý kho | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho quản lý đánh giá sản phẩm | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho quản lý khuyến mãi. | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho quản lý voucher | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho quản lý đơn hàng | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho quản lý đánh giá | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho quản lý chatbot | 06/04/2026 | 07/04/2026 |  | Nữ |
| 1.4 | Re-testing | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 16 | Nữ |
|  | Kiểm tra lại cho xem chi tiết đơn hàng | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra lại cho xem lịch sử đơn hàng. | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra lại cho thống kê báo cáo | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra lại cho quản lý kho | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra lại cho quản lý đánh giá sản phẩm | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra lại cho quản lý khuyến mãi. | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra lại cho quản lý voucher | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra lại cho quản lý đơn hàng | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra lại cho quản lý đánh giá | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra lại cho quản lý chatbot | 08/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Nữ |

### Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 22/04/2026 | 06/05/2026 | 36 |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test paln Sprint 3 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Tấn |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 22/04/2026 | 26/04/2026 | 10 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tìm kiếm | 22/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Việt |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem chi tiết sản phẩm | 22/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Việt |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho giỏ hàng | 22/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Phương |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thanh toán | 22/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Tấn |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quên mật khẩu | 22/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Việt |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho chatbot | 22/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Thành |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 22/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Việt |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho mua hàng | 22/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Việt |
| 1.3 | Testing | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 10 |  |
|  | Kiểm tra cho tìm kiếm | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho xem chi tiết sản phẩm | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho giỏ hàng | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho thanh toán | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho quên mật khẩu | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho chatbot | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Kiểm tra cho mua hàng | 27/04/2026 | 29/04/2026 | 1 | Nữ |
| 1.4 | Re-testing | 29/04/2026 | 02/05/2026 | 16 |  |
|  | Kiểm tra lại cho tìm kiếm | 29/04/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra lại cho xem chi tiết sản phẩm | 29/04/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra lại cho giỏ hàng | 29/04/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra lại cho thanh toán | 29/04/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra lại cho quên mật khẩu | 29/04/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra lại cho chatbot | 29/04/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra lại cho thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 29/04/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nữ |
|  | Kiểm tra lại cho mua hàng | 29/04/2026 | 02/05/2026 | 2 | Nữ |

# CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

# MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, xampp, các trình duyệt |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

# VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Nguyễn Công Thành | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Nhan Thị Ngọc Nữ | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Nguyễn Quốc Tấn Phan Hồ Phi Việt Đinh Thị Phương | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |